| CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI Số: Số: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-OWNDRAFT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN

Thời gian báo cáo: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 13/09/2026

Kính gửi: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-REVIEWER

Chức vụ: Giám đốc

I. Kết quả thực hiện trong tuần

| Thời gian kiểm tra | Công trình và hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ Hai: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Ba: Sáng: | Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-A Hạng mục: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-CATEGORY-A | Kiểm tra chất lượng | Đạt yêu cầu |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Tư: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Năm: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Sáu: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Thứ Bảy: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |
| Chủ nhật: Sáng: |  |  |  |
| Chiều: |  |  |  |
| Tối: |  |  |  |

II. Công tác kiểm tra điều kiện chuyển bước thi công

| STT | Công trình và hạng mục kiểm tra | Khối lượng báo cáo | Khối lượng kiểm tra | Chênh lệch | Tiến độ đề ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III. Công tác đo, kiểm tra khối lượng đã thi công

| STT | Công trình, hạng mục | Khối lượng báo cáo | Khối lượng kiểm tra | Chênh lệch so với thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-A | 10 m3 | 9.5 m3 | Thiếu 0,5 m3 so với báo cáo -5% |

IV. Tiến độ tổng và thực tế

| STT | Công trình/hạng mục | Tiến độ theo kế hoạch | Chậm tiến độ (Tiến độ thực tế đạt được) | Lý do chậm tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-B | 60% | 55% Trạng thái: Chậm tiến độ Mức chậm: 5 % | Mưa |

|  | NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-OFFICER-A |
| --- | --- |